Notfallmanagement Baustelle

für den kleinen baulichen Unterhalt

Betriebsvorgaben + Informationen

Technische Spezifikationen Nr. 03

Stufe 3 von 3:  Notfallmanagement

Massnahme :

xx

Nationalstrasse / Unterhaltsabschnitt :

A2 Seelisbergtunnel

Inventarobjekt (UH Peri). :

Einzelmassnahme KBU E2014 Projekt-Nr. GE: xxxx

Änderungsverzeichnis

| Dok Name | Version | Datum | Verfasser | Bemerkung | Freigabe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notfallmanagement_Seelisbergtunnel_TS_03_V1.0.docx | 1.0 | 23.08.2018 | AfBN |  |  |

Impressum

Dateiname:	Notfallmanagement_Seelisbergtunnel_TS_03_V1.0.docx

erstellt:	23.08.2018

Zielgruppe:	ASTRA, AfBN und beauftragte Fremdfirmen

genehmigt:

Status:	genehmigt

Version:	1.0 vom 23.08.2018

Berichtstyp:	Referenzdokument

Titel:	Notfallmanagement Baustelle, TS 03 Betriebsvorgaben + Informationen

Autoren:	Erwin Elmiger, Amt für Betrieb Nationalstrassen

| Auftragnehmer | Auftraggeber |
| --- | --- |

Verteiler

| Name, Firma Version | 0.1 | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

P = Papierform

E = elektronisch

INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemein	5

1.1	Ausgangslage und Zielsetzung	5

1.2	Geltungsbereich	5

1.3	Verantwortung	5

2	Einzelmassnahme / Bauliche Reparatur / Projekt	6

2.1	Beschreibung des Auftrages	6

2.2	Baustellenorganisation	6

2.3	Sammelplatz	6

2.4	Arbeiten	6

2.5	Lage der Baustellen	6

2.6	Arbeitsablauf	6

2.7	Verkehrsführung	6

2.8	Adressen und Telefonnummern	6

3	Sicherheit	8

3.1	Arbeits- und Gesundheitsschutz	8

3.2	Kommunikation	8

3.3	Begleitung durch AfBN	8

3.4	Sicherheitsniveau	8

3.5	Zutritt Baustelle	8

3.6	An- und Abmeldung Baustelle	8

4	Ereignis	9

4.1	Definition Ereignis	9

4.2	Ereignis auf Verkehrsfläche ohne Auswirkungen auf Baustellenbereiche	9

4.3	Ereignis auf Verkehrsfläche mit Auswirkungen auf Baustellenbereiche	10

4.4	Ereignis im Baustellenbereich ohne Auswirkungen auf Verkehrsflächen	11

4.5	Ereignis im Baustellenbereich mit Auswirkungen auf Verkehrsflächen	12

4.6	Meldung Sammelplatz	12

4.7	Verhalten beim Ereignis	13

4.8	Wiederaufnahme der Arbeit nach Ereignis	13

4.9	Notfallkarte	13

5	Genehmigung	14

Allgemein

Ausgangslage und Zielsetzung

Das Konzept dieser Technischen Spezifikation ist 3-stufig.

Stufe 1: Allgemeine Informationen

Stufe 2: Streckendossier

Stufe 3: Notfallmanagement

Im vorliegenden Dokument „Notfallmanagement Baustelle“ sind alle notwendigen arbeitsspezifischen Vorschriften und Informationen festgehalten. Es regelt die Sicherheit und Alarmierung der Personen auf der Baustelle.

Geltungsbereich

Die Technische Spezifikation 03, bestehend aus Stufe 1 „Allgemeine Informationen“, Stufe 2 „Streckendossier der jeweiligen Strecke“ und Stufe 3 „Notfallmanagement Baustelle“, ist für alle Personen, welche an der Einzelmassnahme, an baulichen Reparaturen, kleiner baulicher Unterhalt oder Projekten arbeiten, verbindlich. Alle Vorschriften in diesen Dokumenten und den referenzierten Dokumenten müssen zwingend eingehalten werden.

Verantwortung

Die Projektleitung ist verantwortlich für die Durchsetzung des Notfallmanagements Baustelle. Sie liefert dem AfBN die benötigten Angaben und Informationen um das Dossier für die geplante Baustelle zu erstellen.

Einzelmassnahme / Bauliche Reparatur / Projekt

Beschreibung des Auftrages

Baustellenorganisation

Sammelplatz

Arbeiten

Lage der Baustellen

Arbeitsablauf

Verkehrsführung

Adressen und Telefonnummern

| Bauherr: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektleiter: |  |  |  |
| Bauleitung: |  |  |  |
| Verkehrsführung: |  |  |  |
| Unternehmer: |  |  |  |

Sicherheit

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die Projektleitung ist verantwortlich, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz durchgesetzt wird.

Kommunikation

Der auf dem Zutrittsgesuch bestimmte Baustellenverantwortliche muss sicherstellen, dass er jederzeit erreichbar ist. Die im Streckendossier aufgeführten Kommunikationsmittel sollen eingesetzt werden.

Begleitung durch AfBN

Der im Zutrittsgesuch bestimmte Baustellenverantwortliche stellt sicher, dass seine Mitarbeiter pünktlich am Treffpunkt warten. Das AfBN begleitet die Arbeiter auf die Baustelle. Der Baustellenverantwortliche muss dem Begleiter unaufgefordert das bewilligte Zutrittsbewilligung zeigen. Diese Regelung kommt zum tragen, wenn im bewilligten Zutrittsgesuch eine Begleitung gefordert wird.

Sicherheitsniveau

Das Sicherheitsniveau muss für die Phase Realisierung definiert werden. Sollte während der Ausführungsphase ein höheres Sicherheitsniveau erreicht werden, muss es beibehalten werden. Es darf nicht wieder auf die Anfangsstufe zurückfallen.

Bedingt der Baubetrieb eine Unterschreitung des Sicherheitsniveaus ist durch kompensatorische Massnahmen das vorgegebene Sicherheitsniveau wieder zu erreichen.

Zutritt Baustelle

Der Zutritt zur Baustelle wird im Kopfdossier der Technischen Spezifikation 03 „Allgenmeine Informationen“ geregelt. Der Ablauf und die Vorgaben sind einzuhalten.

An- und Abmeldung Baustelle

Das An- und Abmelden des Baustellenpersonals wird im Kopfdossier der Technischen Spezifikation 03 „Allgenmeine Informationen“ geregelt. Der Ablauf und die Vorgaben sind einzuhalten.

Ereignis

Definition Ereignis

Ein "Ereignis" in Bezug auf das Notfallmanagement Baustelle ist ein ungeplantes Vorkommnis mit Schadenfolgen für Verkehrsteilnehmer, Baustellenpersonal, Baustellenbesucher oder weitere Dritte und / oder ein Vorkommnis, welches die Verfügbarkeit von ganzen Anlagen oder Anlagenteilen beeinträchtigt oder dementsprechend Beschädigt.

Es werden folgende Ereignisarten unterschieden welche in den Prozessen des Notfallmanagements Baustellen berücksichtigt werden:

Ereignis auf Verkehrsfläche ohne Auswirkungen auf Baustellenbereiche

Ereignis auf Verkehrsfläche mit Auswirkungen auf Baustellenbereiche

Ereignis im Baustellenbereich ohne Auswirkungen auf Verkehrsflächen

Ereignis im Baustellenbereich mit Auswirkungen auf Verkehrsflächen

Meldung Sammelplatz

Sobald der Sammelplatz erreicht ist, muss die Kantonspolizei Uri informiert werden (Name, Standort, Anzahl Personen, Zustand der Personen, Vermisste Personen).

Verhalten beim Ereignis

Bei Ereignissen auf der Nationalstrasse hat der Unternehmer unmittelbar alle Arbeitsgruppen aus dem gefährdeten Bereich zurückzuziehen und auf den Sammelplatz zu beordern. Er hat den Instruktionen der Kantonspolizei zu folgen.

Bei Ereignissen auf der Baustelle handelt der Unternehmer gemäss Anweisungen der Einsatzleitung der Ereignisdienste.

Folgende Unterstützungsarbeiten sind durch den Unternehmer zu leisten:

- Flüchtende Verkehrsteilnehmer sind aus dem Gefahrenbereich der Baustelle zu weisen.

- Räumung des Baustellenbereichs für die Durchfahrt der Fahrzeuge der Ereignisdienste innerhalb von 5 Minuten.

- Räumung von Baustellenabsperrungen

- Räumung von Baustellenbereichen

Wiederaufnahme der Arbeit nach Ereignis

Nach einem Ereignis auf der Nationalstrasse oder auf der Baustelle erfolgt die Freigabe zur Weiterarbeit durch die Ereignisdienste und das AfBN. Erst nach dieser Freigabe dürfen die Arbeiter wieder an ihren Arbeitsort zurückkehren und die Arbeit wieder aufnehmen.

Notfallkarte

Alle Personen, die sich auf der Baustelle aufhalten, müssen eine Notfallkarte auf sich tragen. Auf der Notfallkarte sind das Verhalten bei Ereignissen sowie die wichtigsten Telefonnummern vermerkt.

Genehmigung

Das vorliegende Dossier wird genehmigt.

| Ort, Datum | Projektleiter: |
| --- | --- |